|  |  |
| --- | --- |
| **HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN** **TỈNH BẮC KẠN** Số: /NQ-HĐND |  **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc***Bắc Kạn, ngày tháng3 năm 2023* |

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

**Về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm Y tế**

**huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN**

**KHOÁ X, KỲ HỌP THỨ 12**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;*

 *Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công năm 2019;*

*Xét Tờ trình số ......../TTr-UBND ngày tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội - Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án** **Đầu tư xây dựng Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn với các nội dung sau:**

1. Mục tiêu đầu tư:

Đầu tư xây dựng Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn đảm bảo đồng bộ về cơ sở vật chất, dây chuyền hoạt động của trung tâm y tế, đảm bảo người dân được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện đại, cải thiện sức khoẻ về thể chất, tinh thần, tuổi thọ.

2. Quy mô đầu tư:

Dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn với quy mô 70 giường bệnh, cụ thể như sau:

2.1. Đầu tư xây dựng các hạng mục công trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2021-2025 từ nguồn Ngân sách Trung ương và nguồn cân đối ngân sách tỉnh *(đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 2035/QĐ-UBND ngày 21/10/2022 và phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 341/QĐ-UBND ngày 03/3/2023),* với quy mô gồm: Giải phóng mặt bằng, san nền, tiêu thủy; kè đá, rãnh thoát nước; Hạng mục số 02: Nhà hành chính + khoa dược - thiết bị y tế - vật tư y tế; trạm biến áp; Nhà để máy phát dự phòng,trạm xử lý nước thải 100m3/ngày đêm, thiết bị; Hạng mục số 03 - Nhà điều trị nội trú bao gồm các khoa: Khoa nội, khoa ngoại, khoa y học cổ truyền + vật lý trị liệu - phục hồi chức năng, khoa phụ sản, khoa nhi.

2.2. Đầu tư xây dựng các hạng mục còn lại: Nhà hợp khối; Khoa Dinh dưỡng (nhà ăn, bếp); Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn (nhà giặt là); Khoa Truyền nhiễm; Nhà Đại thể (nhà xác); Nhà cầu; Nhà xe bệnh nhân, CBCNV; Nhà khí y tế; Nhà đặt máy bơm, kho xưởng sửa chữa nhỏ; Nhà bảo vệ; Xây dựng hạ tầng kỹ thuật: Tường chắn đất, cấp điện ngoài nhà, chiếu sáng ngoài nhà, cấp nước ngoài nhà, bể nước ngầm, thoát nước ngoài nhà, đường giao thông nội bộ, cổng - tường rào, nhà chứa rác tạm, nhà để lò đốt rác và các hạng mục phụ trợ khác; Thiết bị: Lò xử lý rác thải rắn, khí y tế (thiết bị, ống đồng, phụ kiện), thang máy, điều hòa, nội thất bàn ghế...;

3. Nhóm dự án: Nhóm B, lĩnh vực y tế.

4. Tổng mức đầu tư dự án: 137.969.000.000 đồng.

5. Cơ cấu nguồn vốn:

- Ngân sách Trung ương và nguồn cân đối ngân sách tỉnh *(Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2021-2025)*: 62.969.000.000 đồng;

- Ngân sách địa phương tỉnh điều hành: 75.000.000.000 đồng.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Thôn Bản Súng, xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.

7. Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: Năm 2022-2025.

**Điều 2. Tổ chức thực hiện**

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày…. tháng 3 năm 2023./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;- Chính phủ;- VPQH, VPCP, VPCTN;- Ban Công tác đại biểu *(UBTVQH)*;- Các bộ: Bộ Kế hoạch và Đầu tư;Tài chính; Xây dựng;- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;- Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn; - Đại biểu HĐND tỉnh;- Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh;- TT Huyện *(Thành)* ủy, HĐND, UBND; UBMTTQVN các huyện, thành phố;- LĐVP;- Phòng Công tác HĐND;- Lưu VT, HS. | **CHỦ TỊCH****Phương Thị Thanh** |