CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BÁO CÁO THUYẾT MINH BỔ SUNG QUY HOẠCH ĐƯỜNG LÂM NGHIỆP TỈNH BẮC KẠN GIAI ĐOẠN 2015 - 2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH BẮC KẠN Bắc Kạn, năm 2023

I. SỰ CẦN THIẾT BỔ SUNG QUY HOẠCH

Quy hoạch đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành tại Nghị quyết số 41/2015/NQ-HĐND ngày 18/12/2015, UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 25/02/2016, với mục tiêu quy hoạch hệ thống đường lâm nghiệp, tạo nên mạng lưới giao thông đa dạng liên hoàn, tăng cường khả năng cơ giới hóa, thu hút các nguồn đầu tư để phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững; Phát triển hệ thống đường lâm nghiệp kết hợp với phục vụ việc vận chuyển vật tư nông nghiệp và các loại nông sản; kết hợp với giao thông nông thôn góp phần xây dựng nông thôn mới.

Quá trình triển khai thực tiễn các dự án xây dựng đường lâm nghiệp cho thấy, mặc dù danh mục đầu tư các tuyến đường lâm nghiệp được lấy từ Quy hoạch đường lâm nghiệp tại Nghị quyết số 41/2015/NQ-HĐND, tuy nhiên do Quy hoạch đã phê duyệt từ lâu, hiện tại một số tuyến đường đã được đầu tư bằng nhiều nguồn vốn và dự án khác nhau như:  Nguồn CSSP, nông thôn mới, chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai 2011-2020, nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 ... hoặc do người dân tự góp vốn mở đường. Bên cạnh đó, một số tuyến theo quy hoạch khó có thể thể triển khai thực hiện được tại thời điểm hiện tại: Như vướng mắc vào quy hoạch đất quốc phòng, an ninh; tuyến đường trước đây qua rừng sản xuất nhưng hiện tại là rừng tự nhiên (do có cây tái sinh tự nhiên thành rừng) và chủ yếu vướng mắc do người dân không ủng hộ việc cho, tặng... quyền sử dụng đất và tài sản hoa màu, cây cối trên đất,...để xây dựng đường lâm nghiệp.

Tỉnh Bắc Kạn đang triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn 2035, trong đó phát triển kinh tế rừng bền vững là ngành kinh tế mũi nhọn. Vì vậy, việc xây dựng hạ tầng đường lâm nghiệp phục vụ sản xuất rất cần đẩy mạnh đầu tư trong thời gian tới. Bên cạnh đó qua rà soát hiện nay còn rất nhiều khu vực rừng trồng sản xuất hiện chưa có đường lâm nghiệp để phục vụ cho việc trồng, chăm sóc, khai thác và người dân đang nhu cầu cần thiết tuy nhiên chưa có các tuyến đường lâm nghiệp nằm trong Quy hoạch đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 41/2015/NQ-HĐND.

Với lý do trên, để đáp ứng yêu cầu cấp thiết về hỗ trợ xây dựng mạng lưới đường lâm nghiệp của người dân các địa phương đồng thời có cơ sở để thực hiện các dự án đầu tư đường lâm nghiệp khác trong tương lai khi có nguồn vốn đầu tư, thì việc bổ sung các tuyến đường lâm nghiệp theo đề nghị của các địa phương vào  Quy hoạch đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015- 2025, tầm nhìn đến năm 2030 đã được thông qua tại Nghị quyết số 41/2015/NQ-HĐND là hết sức cần thiết và cấp bách, phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh trong giai đoạn hiện nay.

II. CĂN CỨ BỔ SUNG QUY HOẠCH

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

- Luật số 16/2017/ QH14 ngày 15/11/2017 của Quốc hội nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về Ban hành Luật Lâm nghiệp;

- Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

- Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 7/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

- Nghị định số 04/2008/ NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 7/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

- Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu;

- Nghị quyết số 41/2015/NQ-HĐND ngày 18/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc thông qua Quy hoạch đường Lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

- Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 25/02/2016 của UBND tỉnh Về việc phê duyệt Quy hoạch đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015 -2025, tầm nhìn đến năm 2030.

- Văn bản số 2285/UBND-NNTNMT ngày 17/4/2023 của UBND tỉnh về việc xây dựng dự thảo Nghị quyết về bổ sung Quy hoạch đường Lâm nghiệp giai đoạn 2015- 2025, tầm nhìn đến năm 2030;

- Văn bản số 2713/UBND- NNTNMT ngày 05/5/2023 UBND tỉnh về việc khẩn trương thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao về xây dựng dự thảo Nghị quyết về bổ sung Quy hoạch đường Lâm nghiệp giai đoạn 2015- 2025, tầm nhìn đến năm 2030

III. TỔNG QUAN VỀ QUY HOẠCH ĐƯỜNG LÂM NGHIỆP TỈNH BẮC KẠN GIAI ĐOẠN 2015 - 2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

Ngày 18/12/2015 Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Nghị quyết số 41/2015/NQ-HĐND Về việc thông qua Quy hoạch đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 với nội dung chủ yếu như sau:

* Mục tiêu quy hoạch

- Mục tiêu tổng quát:

Xây dựng tỉnh Bắc Kạn phát triển toàn diện cả về kinh tế, văn hoá, xã hội và bảo vệ môi trường trên cơ sở phát huy lợi thế so sánh của tỉnh về tài nguyên rừng để phát triển nhanh và bền vững. Môi trường được bảo vệ, giải quyết việc làm, tạo thu nhập ổn định cho người dân, góp phần thu hẹp khoảng cách chênh lệch về đời sống của các cộng đồng dân cư giữa các vùng trong tỉnh. Kết cấu hạ tầng được đầu tư đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh.

- Mục tiêu cụ thể:

Quy hoạch hệ thống đường lâm nghiệp, tạo nên mạng lưới giao thông đa dạng liên hoàn, tăng cường khả năng cơ giới hóa, thu hút các nguồn đầu tư để phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững.

Phát triển hệ thống đường lâm nghiệp kết hợp với phục vụ việc vận chuyển vật tư nông nghiệp và các loại nông sản; kết hợp với giao thông nông thôn góp phần xây dựng nông thôn mới.

* Nội dung quy hoạch

- Khối lượng quy hoạch: Giai đoạn 2015 - 2025 quy hoạch xây dựng 356 tuyến đường với tổng chiều dài 1.208 km đường lâm nghiệp, trong đó:

+ Huyện Ba Bể: 138 km.

+ Huyện Bạch Thông: 72 km.

+ Huyện Chợ Đồn: 194 km.

+ Huyện Chợ Mới: 189 km.

+ Huyện Na Rì: 282 km.

+ Huyện Ngân Sơn: 223 km.

+ Huyện Pác Nặm: 67 km.

+ Thành phố Bắc Kạn: 43 km.

- Sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình: Căn cứ vào diện tích rừng trồng sản xuất tập trung, cấp tuổi rừng trồng, hiệu quả đầu tư công trình, xác định ưu tiên đầu tư xây dựng trong giai đoạn 2015-2020 là 159 tuyến đường với tổng chiều dài 500 km đường lâm nghiệp, trong đó:

+ Huyện Ba Bể: 70 km.

+ Huyện Bạch Thông: 54 km.

+ Huyện Chợ Đồn: 86 km.

+ Huyện Chợ Mới: 82 km.

+ Huyện Na Rì: 70 km.

+ Huyện Ngân Sơn: 70 km.

+ Huyện Pác Nặm: 50 km.

+ Thành phố Bắc Kạn: 18 km.

IV. NỘI DUNG ĐỀ XUẤT BỔ SUNG QUY HOẠCH

1. Lý do điều chỉnh

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Kạn tại Văn bản số 2287/UBND-NNTNMT ngày 17/4/2023 về việc xây dựng dự thảo Nghị quyết bổ sung quy hoạch đường lâm nghiệp và quản lý đất rừng tự nhiên sản xuất. Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành văn bản số 865/SNN-KHTC ngày 20/4/2023 về việc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về xây dựng dự thảo Nghị quyết bổ sung quy hoạch đường lâm nghiệp và Kế hoạch số 50/KH-SNN ngày 08/5/2023 Kế hoạch rà soát các tuyến đường lâm nghiệp đề xuất bổ sung vào Quy hoạch đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2025, tầm nhìn 2030.

Sau khi tổng hợp nhu cầu bổ sung các tuyến đường mới vào Quy hoạch đường Lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2025, tầm nhìn đến năm 2030, tổng số tuyến do các địa phương đề xuất có báo cáo là: 296 tuyến tổng chiều dài 620,665 km. Tuy nhiên qua rà soát, kiểm tra tại thực địa còn nhiều tuyến đường đã đề xuất bổ sung vào quy hoạch chưa đảm bảo các tiêu chí như: Không đủ diện tích rừng trồng theo quy định (1 km đường phải phục vụ cho khoảng 50 ha rừng trồng sản xuất trở lên, không đi qua rừng tự nhiên và có biên bản họp thôn, người dân và chính quyền xã đồng thuận hưởng ứng sẵn sàng tặng, cho quyền sử dụng đất và hiến tài sản hoa màu, cây cối trên đất). Kết quả sau rà soát có: 214 tuyến với tổng chiều dài 428,65 km đủ điều kiện bổ sung vào Quy hoạch đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2025, tầm nhìn 2030.

(Chi tiết tại các từ Biểu 01 đến biểu 09 kèm theo)

Thực hiện Nghị quyết số 41/2015/NQ-HĐND đến nay các địa phương đã hoàn thành xây dựng được với tổng chiều dài 614,6 km. Các tuyến trên sau khi được đầu tư xây dựng đã góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế lâm nghiệp của người dân tạo mạng mạng lưới giao thông đa dạng liên hoàn, tăng cường khả năng cơ giới hóa để phát triển sản xuất nông lâm nghiệp. Đến đầu năm 2023 hiện còn 593,5 km chưa triển khai thực hiện trong đó, có khoảng 165,5/593,5 km còn khả thi để đầu tư và 428km khó có khả năng thực hiện được trong giai đoạn hiện nay do vướng mắc các hộ dân không không chấp thuận cho, tặng quyền sử dụng đất.

Để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch xây dựng đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn theo Nghị quyết số 41/2015/NQ-HĐND đề ra cũng như để giải ngân nguồn kinh phí đã được giao thực hiện Dự án đường lâm nghiệp giai đoạn 2021-2025, ngoài 165,5 km còn khả thi thì nguồn kinh phí trên còn đủ thực hiện mở mới khoảng 85 km. Do vậy, để đáp ứng nhu cầu của người dân trong việc phát triển kinh tế lâm nghiệp trong giai đoạn tới Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét cho phép, bổ sung Quy hoạch đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2025, tầm nhìn 2030 là cần thiết.

2. Dự kiến nội dung bổ sung quy hoạch

- Bổ sung mới danh mục 214 tuyến với tổng chiều dài 428,65km theo đề nghị của các huyện thành phố sau khi đã được Sở Nông nghiệp và PTNT rà soát, đánh giá đảm bảo đủ điều kiện đưa vào quy hoạch. Cụ thể như sau:

+ Huyện Ba Bể: 24 tuyến, tổng chiều dài 66,85 km;

+ Huyện Bạch Thông: 29 tuyến, tổng chiều dài 47,17 km;

+ Huyện Chợ Đồn: 31 tuyến, tổng chiều dài 51,15 km;

+ Huyện Chợ Mới: 54 tuyến, tổng chiều dài 116,70 km;

+ Huyện Ngân Sơn: 14 tuyến, tổng chiều dài 28,61 km;

+ Huyện Na Rì: 46 tuyến, tổng chiều dài 93,46 km;

+ Huyện Pác Nặm: 07 tuyến, tổng chiều dài 10,67 km;

+ Thành phố Bắc Kạn: 09 tuyến, tổng chiều dài 14,0 km;

(Chi tiết tại các từ Biểu 01 đến biểu 09 kèm theo)

- Khối lượng sau khi bổ sung: Tại điểm a, mục 2. Nội dung quy hoạch.

| Khối lượng quy hoạch theo Nghị quyết 41/2015/NQ-HĐND (Giai đoạn 2015-2025) | Khối lượng đề nghị, bổ sung so với quyết định tại Nghị quyết 41/2015/NQ-HĐND (Giai đoạn 2015-2025) | Lý do bổ sung |
| --- | --- | --- |
| Giai đoạn 2015-2025 quy hoạch xây dựng 356 tuyến đường với tổng chiều dài 1.208 km đường lâm nghiệp, trong đó: - Huyện Ba Bể: 138 km. 204,85 km; - Huyện Bạch Thông: 72 km. 118,59 km; - Huyện Chợ Đồn: 194 km. 243,95 km; - Huyện Chợ Mới: 189 km. 305,70 km; - Huyện Na Rì: 282 km. 375,46 km; - Huyện Ngân Sơn: 223 km. 251,61 km; - Huyện Pác Nặm: 67 km. 77,67 km; - Thành phố Bắc Kạn: 43 km. 57,0 km.” | Giai đoạn 2015-2025 quy hoạch xây dựng 647 tuyến đường với tổng chiều dài 1.636,65 km đường lâm nghiệp, trong đó: - Huyện Ba Bể: 204,85 km. 204,85 km; - Huyện Bạch Thông: 119,17 km. 118,59 km; - Huyện Chợ Đồn: 245,15 km. 243,95 km; - Huyện Chợ Mới: 305,70 km. 305,70 km; - Huyện Na Rì: 375,46 km. 375,46 km; - Huyện Ngân Sơn: 251,61 km. 251,61 km; - Huyện Pác Nặm: 77,70 km. 77,67 km; - Thành phố Bắc Kạn: 57,00 km. | - Điều chỉnh số tuyến từ 356 tuyến lên 433 tuyến theo biểu chi tiết kèm theo Nghị quyết 41/2015/NQ-HĐND (do nhầm lẫn số liệu “số tuyến” trong quá trình soạn thảo Nghị quyết) - Bổ sung mới 214 tuyến đường lâm nghiệp với tổng chiều dài 428,65 km theo đề nghị của UBND các huyện, thành phố. |

- Các nội dung khác và biểu danh mục các tuyến đường đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 41/2015/NQ-HĐND giữ nguyên trong quy hoạch;

3. Dự toán kinh phí thực hiện bổ sung quy hoạch

Tại mục 3 Điều 1 Nghị quyết số 41/2015/NQ-HĐND ngày 18/12/2015

| TT | Tên huyện, thành phố | Theo Nghị quyết số 41/2015/NQ-HĐND ngày 18/12/2015 (Giai đoạn 2021-2025) | Khối lượng đề nghị bổ sung so với Nghị quyết 41/2015/NQ-HĐND (Giai đoạn 2021-2025) | Chi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Chiều dài (km) | Công trình thoát nước | Kinh phí (Tr.đồng) | Chiều dài (km) | Công trình thoát nước | Kinh phí (Tr.đồng) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Ba Bể | 68 | 25 | 34.000 | 134,85 | 102 | 67.425 |  |
| 2 | Bạch Thông | 18 | 17 | 9.000 | 65,17 | 55 | 32.585 |  |
| 3 | Chợ Đồn | 108 | 35 | 54.000 | 159,15 | 65 | 79.577 |  |
| 4 | Chợ Mới | 107 | 29 | 53.500 | 223,70 | 50 | 111.850 |  |
| 5 | Na Rì | 212 | 47 | 106.000 | 305,46 | 80 | 152.730 |  |
| 6 | Ngân Sơn | 153 | 32 | 76.500 | 181,61 | 53 | 90.801 |  |
| 7 | Pác Nặm | 17 | 5 | 8.500 | 27,70 | 12 | 13.850 |  |
| 8 | TP Bắc Kạn | 25 | 7 | 12.500 | 39,00 | 18 | 19.500 |  |
|  | Cộng | 708 | 197 | 354.000 | 1.136,65 | 435 | 568.323 |  |

4. Phạm vi và mức độ điều chỉnh

Sau khi điều chỉnh, về cơ bản phạm vi thực hiện vẫn tại các xã đã được quy hoạch, chỉ bổ sung thêm một số tuyến đường , việc bổ sung các tuyến trên vào quy hoạch sẽ tạo sự kết nối thuận lợi, đồng bộ với hệ thống giao thông khu vực, hình thành mạng lưới đường giao thông kết nối các tuyến đường, không làm ảnh hưởng đến mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 41/2015/NQ-HĐND ngày 18/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc thông qua Quy hoạch đường Lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

5. Tính liên tục, đồng bộ của quy hoạch và tính liên kết với các quy hoạch khác có liên quan.

-  Nội dung quy hoạch cơ bản phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và quy hoạch phát triển các ngành và lĩnh vực có liên quan.

- Mục tiêu quy hoạch phù hợp với thực tiễn hoạt động và nhu cầu thực hiện phát triển hệ thống đường lâm nghiệp tỉnh đến năm 2025 và dự báo tình hình phát triển trong những năm tới. Các chỉ tiêu chủ yếu của quy hoạch phù hợp với định hướng phát triển lâm nghiệp của tỉnh.

6. Hiệu quả kinh tế - xã hội

- Xây dựng tỉnh Bắc Kạn phát triển toàn diện cả về kinh tế, văn hoá, xã hội và bảo vệ môi trường trên cơ sở phát huy lợi thế so sánh của tỉnh về tài nguyên rừng để phát triển nhanh và bền vững. Môi trường được bảo vệ, giải quyết việc làm, tạo thu nhập ổn định cho người dân, góp phần thu hẹp khoảng cách chênh lệch về đời sống của các cộng đồng dân cư giữa các vùng trong tỉnh. Kết cấu hạ tầng được đầu tư đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh.

- Quy hoạch hệ thống đường lâm nghiệp, tạo nên mạng lưới giao thông đa dạng liên hoàn, tăng cường khả năng cơ giới hóa, thu hút các nguồn đầu tư để phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững.

- Phát triển hệ thống đường lâm nghiệp kết hợp với phục vụ việc vận chuyển vật tư nông nghiệp và các loại nông sản; kết hợp với giao thông nông thôn góp phần xây dựng nông thôn mới

7. Kế hoạch thực hiện Bổ sung quy hoạch

Thực hiện xong trong Quý II năm 2023.

VI. KIẾN NGHỊ

Để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, tạo điều kiện thực hiện các dự án đường lâm nghiệp đang triển khai và tạo tiền đề để thực hiện các dự án đường lâm nghiệp khác trong tương lai khi có nguồn vốn đầu tư, thì việc bổ sung quy hoạch đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015- 2025, tầm nhìn đến năm 2030 là hết sức cần thiết và cấp bách, phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh trong giai đoạn hiện nay.

Với nội dung trên, đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua bổ sung Quy hoạch đường Lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại Nghị quyết số 41/2015/NQ-HĐND ngày 18/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

VII. CÁC TÀI LIỆU LIÊN QUAN

- Nghị quyết số 41/2015/NQ-HĐND ngày 18/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc thông qua Quy hoạch đường Lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

- Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 25/02/2016 của UBND tỉnh Về việc phê duyệt Quy hoạch đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015 -2025, tầm nhìn đến năm 2030.

- Các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và các Sở nghành liên quan.

- Các Văn bản đề nghị rà soát của Ban QLDA ĐTXD NN&PTNT tỉnh

- Các Văn bản đề xuất bổ sung quy hoạch của UBND các huyện, xã.