| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN Số: /NQ-HĐND (Dự thảo) | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Bắc Kạn, ngày tháng 6 năm 2023 |
| --- | --- |

NGHỊ QUYẾT

Về chủ trương đầu tư dự án Cấp điện nông thôn tỉnh Bắc Kạn

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN KHÓA X

KỲ HỌP GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC PHÁT SINH ĐỘT XUẤT

(THÁNG 6 NĂM 2023)

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công năm 2019;

Xét Tờ trình số 90/TTr-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Cấp điện nông thôn (lần 1) tỉnh Bắc Kạn; Báo cáo thẩm tra số 79/BC-HĐND ngày 01 tháng 6 năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cấp điện nông thôn tỉnh Bắc Kạn với các nội dung sau:

1. Mục tiêu đầu tư: Phát triển lưới điện trung và hạ áp để cung cấp điện lưới quốc gia cho đồng bào tại các thôn, bản, nhóm hộ chưa có điện; đáp ứng nhu cầu cung cấp điện cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao đời sống dân trí cho đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

2. Quy mô đầu tư: Đầu tư xây dựng mới khoảng 2,4km đường dây trung thế 35kV; 03 trạm biến áp (công suất một trạm 50kVA 35/0,4kV) và khoảng 18,9km đường dây hạ thế 0,4kV; cấp điện cho khoảng 311 hộ dân thuộc 12 thôn, bản, nhóm hộ trên địa bàn 03 huyện: Ba Bể, Ngân Sơn và Pác Nặm (có biểu chi tiết kèm theo).

3. Nhóm dự án: Dự án nhóm C.

4. Tổng mức đầu tư dự án: 20 tỷ đồng.

5. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn tăng thu tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2022 chuyển nguồn sang năm 2023.

6. Địa điểm thực hiện dự án

a) Huyện Pác Nặm: Thôn Nậm Mây, xã Bộc Bố; thôn Nà Vài, xã Xuân La; thôn Phja Bay, thôn Lủng Vài, xã Cổ Linh.

b) Huyện Ba Bể: Thôn Nhật Vẹn, thôn Nà Ma, xã Phúc Lộc; thôn Cốc Lót, xã Hà Hiệu; thôn Lủng Ca, xã Đồng Phúc.

c) Huyện Ngân Sơn: Thôn Khuổi Slặt, xã Thượng Ân; thôn Lủng Pu, xã Hiệp Lực; thôn Bản Hùa, thị trấn Nà Phặc; thôn Tát Rịa, xã Cốc Đán.

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2023 - 2024.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất (tháng 6 năm 2023) thông qua ngày 05 tháng 6 năm 2023./.

| Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; - VPQH, VPCP, VPCTN; - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương; - TT Tỉnh ủy, UBND, UBMTTQVN tỉnh; - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - Các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh; - TT Huyện (Thành) ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN các huyện, thành phố; - LĐVP; - Phòng Công tác HĐND; - Lưu: VT. | CHỦ TỊCH Phương Thị Thanh |
| --- | --- |

DANH MỤC CÁC THÔN, BẢN ĐƯỢC ĐẦU TƯ CẤP ĐIỆN NÔNG THÔN TỈNH BẮC KẠN

(Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày 05/6/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

| STT | Tên thôn bản | Số xã, thị trấn | Số thôn bản được cấp điện | Số hộ dự kiến được cấp điện | Đường dây 35kV xây dựng mới khoảng (m) | Đường dây hạ thế 0,4kV xây dựng mới khoảng (m) | Trạm biến áp 50kVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Huyện Pác Nặm | 3 | 4 | 120 | 200 | 6.515 | 1 |
| 1 | Thôn Nậm Mây, xã Bộc Bố |  | 1 | 14 |  | 525 |  |
| 2 | Thôn Nà Vài, xã Xuân La |  | 1 | 30 |  | 2.000 |  |
| 3 | Thôn Phja Bay, xã Cổ Linh |  | 1 | 46 | 200 | 1.890 | 1 |
| 4 | Thôn Lủng Vài, xã Cổ Linh |  | 1 | 30 |  | 2.100 |  |
| II | Huyện Ba Bể | 3 | 4 | 117 | 2.200 | 6.505 | 2 |
| 1 | Thôn Nhật Vẹn, xã Phúc Lộc |  | 1 | 61 | 300 | 2.415 | 1 |
| 2 | Thôn Nà Ma, xã Phúc Lộc |  | 1 | 30 | 1.900 | 2.100 | 1 |
| 3 | Thôn Cốc Lót, xã Hà Hiệu |  | 1 | 14 |  | 630 |  |
| 4 | Thôn Lủng Ca, xã Đồng Phúc |  | 1 | 12 |  | 1.360 |  |
| III | Huyện Ngân Sơn | 4 | 4 | 74 | 0 | 5.880 | 0 |
| 1 | Thôn Khuổi Slặt, xã Thượng Ân |  | 1 | 10 |  | 1.365 |  |
| 2 | Thôn Lủng Pu, xã Hiệp Lực |  | 1 | 28 |  | 1.365 |  |
| 3 | Thôn Bản Hùa, thị trấn Nà Phặc |  | 1 | 12 |  | 525 |  |
| 4 | Thôn Tát Rịa, xã Cốc Đán |  | 1 | 24 |  | 2.625 |  |
| TỔNG CỘNG | 10 | 12 | 311 | 2.400 | 18.900 | 3 |