| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN Số: /NQ-HĐND | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Bắc Kạn, ngày tháng 3 năm 2024 |
| --- | --- |

(Dự thảo)

NGHỊ QUYẾT

Về chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở ứng phó biến đổi khí hậu,

bảo vệ dân sinh và phục vụ sản xuất nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

KHÓA X KỲ HỌP THỨ 17 (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự ngày 11/01/2022;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài; Nghị định số 20/2023/NĐ-CP ngày 04/5/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 về  quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ Quyết định số 172/QĐ-TTg ngày 07/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề xuất dự án “Kè chống sạt lở ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ dân sinh và phục vụ sản xuất nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn”, sử dụng vốn vay của Cơ quan Phát triển Pháp;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số ....../TTr-UBND ngày ... tháng 3 năm 2024 về việc đề nghị ban hành Nghị quyết chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ dân sinh và phục vụ sản xuất nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ dân sinh và phục vụ sản xuất nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn với các nội dung sau:

1. Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

2. Nhà tài trợ, đồng tài trợ (nếu có): Cơ quan phát triển pháp (AFD) và Quỹ quản lý nước và tài nguyên (WARM) của Liên minh Châu Âu.

3. Mục tiêu, quy mô

3.1 Mục tiêu

Tăng cường quản lý tổng hợp lưu vực sông Cầu, lưu vực suối Nông Thượng và suối Pá Danh nhằm giảm thiểu tác động của thiên tai (chủ yếu là lũ lụt, hạn hán và sạt lở bờ sông, suối) đến tính mạng, tài sản của người dân và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện biến đổi khí hậu.

3.2 Quy mô

Dự án bao gồm 02 hợp phần chính, cụ thể:

a)  Hợp phần 1: Chống xói lở, ngập lụt thích ứng biến đổi khí hậu

- Kè chống xói lở hai bên bờ sông Cầu với tổng chiều dài khoảng 2,8 km, chia làm hai loại kè: Kè mềm, chiều dài khoảng 1,5 km; kè cứng, chiều dài khoảng 1,3 km.

- Chỉnh trang lại lòng sông Cầu với chiều dài khoảng 06 km.

- Xây dựng 02 đập dâng trên sông (đập dâng số 01 tại vị trí hạ lưu cầu Dương Quang và đập dâng số 02 tại vị trí hạ lưu cầu Huyền Tụng);

- Cải tạo khoảng 06 km hệ thống thoát nước mặt (nạo vét lòng suối, xây dựng kè 2 bên bờ suối) và xây dựng hệ thống thu gom nước thải trên lưu vực suối Nông Thượng và suối Pá Danh; xây dựng cống hộp của suối Nông Thượng, với tổng chiều dài khoảng 280 m.

b) Hợp phần 2: Phi công trình (Nâng cao năng lực)

- Hạng mục 1 (Hỗ trợ quản lý Dự án): Cung cấp các chuyên gia và nguồn lực để hỗ trợ Ban Quản lý dự án trong quá trình triển khai, thực hiện Dự án.

- Hạng mục 2 (Nâng cao năng lực về các vấn đề kỹ thuật chung): (i) Thoát nước đô thị và vệ sinh môi trường; (ii) Quản lý rủi ro lũ lụt; (iii) Ứng phó với biến đổi khí hậu; (iv) Một số nội dung cần thiết khác phục vụ cho hoạt động của Dự án.

4. Địa điểm, thời gian thực hiện dự án

- Địa điểm: Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

- Thời gian thực hiện: Năm 2024 – năm 2027.

Cụ thể:

+ Năm 2024: Chuẩn bị đầu tư dự án.

+ Năm 2025-2026: Thực hiện dự án.

+ Năm 2027: Thực hiện và kết thúc dự án.

5. Tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn:

- Tổng mức đầu tư của dự án: 685.142 triệu VND, tương đương  25,158 triệu Euro.

- Cơ cấu nguồn vốn:

+ Vốn vay AFD: 18,076 triệu Euro, tương đương 492.272 triệu đồng;

+ Vốn viện trợ không hoàn lại:1,5 triệu Euro, tương đương 40.851 triệu đồng;

+ Vốn đối ứng: 152.019 triệu đồng, tương đương 5,582 triệu Euro.

6. Cơ chế tài chính trong nước:

- Vốn vay AFD: Ngân sách nhà nước cấp phát 90% và cho UBND tỉnh Bắc Kạn vay lại 10%.

- Vốn viện trợ không hoàn lại: Ngân sách Nhà nước cấp phát 100% cho dự án.

- Vốn đối ứng: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn tự cân đối, bố trí trong kế hoạch chi đầu tư phát triển hằng năm của UBND tỉnh.

* Phương án bố trí vốn đối ứng: 50% từ nguồn vốn ngân sách tỉnh; 50 % từ nguồn ngân sách thành phố.

7. Các nội dung khác

Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Ủy ban nhân tỉnh Bắc Kạn chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án Kè chống sạt lở ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ dân sinh và phục vụ sản xuất nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn, trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết theo đúng quy định.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, kỳ họp thứ  17 (kỳ họp chuyên đề) thông qua ngày …. tháng 3 năm 2024./.

| Nơi nhận: - Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; - VPQH, VPCP, VPCTN; - Ban Công tác đại biểu (UBTVQH); - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Bộ Tài chính; - Bộ Xây dựng; - Bộ Nông nghiệp và PTNT; - Bộ Tài nguyên và Môi trường; - TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; - Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn; - Đại biểu HĐND tỉnh; - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; - TT Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố Bắc Kạn; - LĐVP; - Phòng Công tác HĐND; - Lưu VT, HS. | CHỦ TỊCH Phương Thị Thanh |
| --- | --- |