| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN Số: /NQ-HĐND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Bắc Kạn, ngày tháng năm 2024 |
| --- | --- |

(Dự thảo)

NGHỊ QUYẾT

Về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến đường kết nối đường cao tốc (CT.07) vào thành phố Bắc Kạn

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

KHÓA X KỲ HỌP THỨ 17

(Kỳ họp chuyên đề)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số ....../TTr-UBND ngày ... tháng ... năm 2024 về việc đề nghị ban hành Nghị quyết chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến đường kết nối đường cao tốc (CT.07) vào thành phố Bắc Kạn; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến đường kết nối đường cao tốc (CT.07) vào thành phố Bắc Kạn với các nội dung sau:

1. Mục tiêu đầu tư:

Kết nối tuyến đường cao tốc (CT.07) vào thành phố Bắc Kạn, hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch; Mở rộng không gian đô thị, góp phần thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng cho thành phố Bắc Kạn nói riêng và tỉnh Bắc Kạn nói chung.

2. Quy mô dự kiến đầu tư:

Dự án: Xây dựng tuyến đường kết nối đường cao tốc (CT.07) vào thành phố Bắc Kạn được xây dựng với quy mô:

- Tổng chiều dài tuyến đường khoảng 2,75 (Km):

+ Điểm đầu: Km0+000, tại ngã tư Trường Chinh – Phùng Chí Kiên – Kon Tum (ngã tư 244), thuộc địa phận phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn.

+ Điểm cuối: Khoảng Km2+750 giao với nút giao khoảng Km26+246 tuyến Chợ Mới - Bắc Kạn (thuộc quy hoạch tuyến CT.07: Đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên - Bắc Kạn - Cao Bằng) thuộc địa phận xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn.

- Đoạn tuyến thiết kế theo quy mô Đường phố chính thứ yếu, vận tốc thiết kế V=50Km/h (TCVN 13592:2022 Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế), trong đó: Bề rộng lề đường: Blề = 2x0,75 = 1,5m; Bề rộng vỉa hè : Bhè = 2x5,0m = 10,0m; Chiều rộng nền đường 58,0 (m).

- Xây dựng cầu trên tuyến bằng BTCT và BTCT DƯL, hoạt tải thiết kế HL93, người 3kN/m2; tải trọng động đất thiết kế theo tiêu chuẩn TCVN 9386:2012.

- Đầu tư xây dựng các công trình trên tuyến: Hệ thống thoát nước dọc, thoát nước ngang, hệ thống chiếu sáng, cây xanh, hệ thống an toàn giao thông,...

3. Nhóm dự án: Dự án nhóm B, lĩnh vực giao thông.

4. Tổng mức đầu tư của dự án: 850.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm năm mươi tỷ đồng).

5. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

7. Thời gian thực hiện:

- Năm 2024: Thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án;

- Năm 2025- 2028: Thực hiện dự án.

8. Chủ đầu tư: Theo quy định hiện hành.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 17 thông qua ngày …. tháng …. năm 2024./.

| Nơi nhận: - Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; - VPQH, VPCP, VPCTN; - Ban Công tác đại biểu (UBTVQH); - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính; Bộ Xây dựng; - TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; - Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn; - Đại biểu HĐND tỉnh; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; - Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố Bắc Kạn; - LĐVP; - Phòng Công tác HĐND; - Lưu VT, HS. | CHỦ TỊCH Phương Thị Thanh |
| --- | --- |