| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN Số: /NQ-HĐND | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Bắc Kạn, ngày tháng 7 năm 2023 |
| --- | --- |

(Dự thảo)

NGHỊ QUYẾT

Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường Lâm nghiẹp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

KHÓA X KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét Tờ trình số 132/TTr-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021- 2025; Báo cáo thẩm tra số …/BC-HĐND ngày      tháng 07 năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025, với các nội dung sau:

Điều chỉnh quy mô dự án: Xây dựng 251 tuyến (tăng 68 tuyến) đường lâm nghiệp với tổng chiều dài  khoảng 491,30 km (tăng 46,30 km), tiêu chuẩn thiết kế đường giao thông nông thôn loại C (TCVN 10380-2014) có châm trước về độ dốc. Trong đó:

- Điều chỉnh, bổ sung thay thế 57 tuyến đã được duyệt tại Nghị quyết số 54/NQ-HĐND bằng 94 tuyến mới có tổng chiều dài là 183,9 km (phạm vi đầu tư trong TMĐT 200 tỷ đồng).

- Bổ sung 31 tuyến mới với tổng chiều dài 54,5km (phạm vi đầu tư thuộc TMĐT được bổ sung 24,551 tỷ đồng).

- Tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn dự án sau điều chỉnh: 224,551 tỷ đồng (tăng 24,551 tỷ đồng), cụ thể: 200 tỷ đồng từ nguồn Ngân sách trung ương; 24,551 tỷ đồng bổ sung từ nguồn vốn tăng thu tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2022 chuyển nguồn sang năm 2023.

- Địa điểm thực hiện dự án sau điều chỉnh: Trên địa bàn 83 xã, phường, thị trấn (tăng thêm 10 xã) thuộc 08 huyện, thành phố thuộc tỉnh Bắc Kạn.

Điều 2. Các nội dung khác không điều chỉnh thực hiện theo Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày …. tháng 7 năm 2023./.

| Nơi nhận: - Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; - VPCP, VPCTN; - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Nông nghiệp và PTNT; Tài chính; - TT Tỉnh uỷ, UBND, UBMTTQVN tỉnh; - Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn; - Đại biểu HĐND tỉnh; - Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh; - TT Huyện (Thành) ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN các huyện, thành phố; - LĐVP; - Các phòng thuộc Văn phòng; - Lưu VT, HS. | CHỦ TỊCH Phương Thị Thanh |
| --- | --- |

| BIỂU SỐ 01: DANH MỤC CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CẮT GIẢM THUỘC DỰ ÁN ĐƯỜNG LÂM NGHIỆP TỈNH BẮC KẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 ĐÃ PHÊ DUYỆT TẠI NQ54/NQ-HĐND NGÀY 10/12/2020 |
| --- |
| (Kèm theo NQ số /NQ-HĐND ngày /7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh ) |
| TT | Tên huyện | Tên xã | Tên tuyến theo quy hoạch | Địa điểm xây dựng | số Km | Các tồn tại vướng mắc; nguyên nhân, lý do cắt giảm, thay thế…. |
| 1 | Chợ Mới | Thanh Thịnh | 5 | Thôn Nà Giảo | 1,39 | Dân không hiến đất do đó không thể triển khai thực hiện được |
| 2 |  | Nông Hạ | 6 | Thôn Nà Cù | 1,18 | Đại diện cán bộ BQLDA và đơn vị tư vấn cùng lãnh đạo xã và thôn đã tiến hành họp các hộ dân (Biên bản họp ngày 28/3/2022), do có hộ không đồng ý hiến đất phải cắt bỏ tuyến |
| 3 |  | Cao Kỳ | 1 | Thôn Nà Cà 1 - Ao Ô. Viễn | 0,74 | Các tuyến không thực hiện được, phải cắt bỏ tuyến do các hộ dân không đồng ý hiến đất. UBND xã Cao Kỳ đã báo cáo tại CV số 187/CV-UBND |
| 4 |  |  | 2 | Thôn Nà Cà 1 - Khuổi Trai | 2,18 |  |
| 5 |  |  | 6 | Thôn Nà Nguộc | 0,86 |  |
| 6 |  | Mai Lạp | 2 | Thôn Khuổi Đác | 1,16 | UBND xã Mai Lạp đã có Văn bản 236/UBND-XDCB ngày 27/5/2022 Báo cáo trùng với tuyến Kéo Pục - Vằng Mòn của chương trình XDNTM và chương trình 135 giai đoạn 2021-2025. Do vậy bỏ tuyến để tránh trùng lặp đầu tư |
| 7 |  | Hòa Mục | 2 | Bản Vọt | 1,07 | Xã, thôn , ban DA và đơn vị tư vấn tiến hành họp và đi thực đia ngày 31/3. Nhiều hộ dân không hiến đất vì đường đi qua bờ ao và vườn mơ các hộ. Do vậy không thực hiện được phải bỏ tuyến |
| 8 |  | Thanh Vận | 2 | Khuổi Éo, thôn Nà Đon | 1,11 | Xã, thôn , ban QLDA và đơn vị tư vấn tiến hành họp và đi thực địa nhưng nhiều hộ dân không hiến đất vì đường đã được mở rộng và đi lại được. Do vậy cắt bỏ tuyến |
| 9 |  |  | 4 | Khuổi Nộc, thôn Phiêng Khảo | 1,06 |  |
| 10 |  |  | 5 | Khuổi Khảo | 0,99 |  |
| Tổng cộng | 6 | 10 |  | 11,75 |  |
| 1 | Bạch Thông | Quang Thuận | 2 | Nà Lìu – Nà Hin – Boóc Khún – Nà Thoi | 1,45 | Dân không hiến đất, do đó không thể triển khai thực hiện được |
| 2 |  | Đôn Phong | 2 | Nà Đán – Lọ Chảng | 2,11 | Đã đi thực tế tuyến ngày 25/4/2022. Tuyến dốc cao nền đường trung bình từ 1-1.50 m, địa chất không ổn định có nguy cơ sạt lở rất cao (đoạn KM0-D9;đoạn D40), người dân ở phía trên taluy đồng ý hiến đất nhưng bắt cam kết đền bù khi sạt lở. Do vậy xã đã thống nhất cắt bỏ |
| 3 |  | Tân Tú | 1 | Thôn Cốc Nao | 1,92 | Báo cáo số 74/BC-UBND xã Tân Tú ngày 27/4/2022. Người đân yêu cầu nhà nước hỗ trợ tiền đã đóng góp tiền mở nền đường cũ nên không thực hiện được đo dự án không có chi phí GPMB |
| 4 |  | Cẩm Giàng | 2 | Thôn Bó Bả | 1,10 | Nhà thầu tư vấn tiến hành khảo sát tuy nhiên người dân không nhất trí, do đã có đường mòn rộng 3.0 m thống nhất cắt bỏ (Có biên bản thống nhất với UBND xã) |
| Tổng cộng | 4 | 4 |  | 6,58 |  |
| 1 | Thành phố Bắc Kạn | Phường Huyền Tụng | 6 | Tổ Pá Danh | 2,40 | Tuyến dự kiến chuyển TKBVTC giai đoạn 2 (cắt bỏ do dân không đồng ý hiến đất) |
| 2 |  |  | 5 | Tổ Khuổi Dủm - Khuổi Thán | 1,42 | 6 hộ dân không đồng ý mở rộng thêm đường vì lý do sợ sạt lở ta luy sau nhà (điều kiện phải kè đá sau nhà các hộ dân cao trung bình 8-10m). Do vậy không có tính khả thi nên cắt giảm tuyến (có biên bản thống nhất với UBND phường) |
| 3 |  | Phường Xuất Hoá | 5 | Tổ 4 (Bản Đồn I) | 1,44 | Đầu tuyến hẹp, không kết nối giao thông được với đường chính. Người dân không đồng ý hiến đất; vị trí công trình nằm trên đầu nguồn nước sinh hoạt của người dân, do vậy không thể thực hiện phải cắt giảm (có BB họp ngày 30/4/2022 giữa Ban QLDA và UBND xã) |
| 4 |  | Xã Nông Thượng | 2 | Thôn Khau Cút | 1,17 | Biên bản họp dân ngày 27/4/2022, theo đó một số người dân không nhất trí hiến đất nên phải cắt giảm |
| 5 |  |  | 6 | Khuổi Chang | 1,84 | Biên bản họp dân ngày 28/4/2022, theo đó một số người dân không nhất trí hiến đất nên phải cắt giảm |
| 6 |  |  | 7 | Thôn Khuổi Chang | 1,40 |  |
| Tổng cộng | 3 | 6 |  | 9,67 |  |
| 1 | Chợ Đồn | Nghĩa Tá | 7 | Nà Đẩy | 1,60 | Người dân không đồng ý hiến đất do đó không thể thực hiện |
| 2 |  |  | 8,000 | Nà tông | 2,30 | Biên bản cuộc họp ngày 06/5/2022 của UBND xã, trong đó đề nghị chuyển sang tuyến khác do tuyến chủ yếu theo khe suối, đầu tư không hiệu quả. Do vậy thống nhất cắt giảm |
| 3 |  | Lương Bằng | 1 | Bản Diếu - Nà Khà | 1,40 | Theo Biên bản họp ngày 30/3/2022 giữa UBND xã và người dân, theo đó một số hộ dân không nhất trí thực hiện. Do vậy cắt giảm |
| 4 |  |  | 2 | Bản Diếu - Lung Khà | 1,00 | Theo Biên bản họp ngày 30/3/2022 giữa UBND xã và người dân, theo đó một số hộ dân không nhất trí thực hiện, phải đền bù cây cối hoa màu. Do vậy cắt giảm |
| 5 |  |  | 3 | Bản Mòn | 1,65 | Tuyến có 1 nửa chiều dài là đi dọc theo lòng suối, các hộ dân yêu cầu bồi thường hỗ trợ, không đồng ý hiến đất. Do vậy tại BB làm việc ngày 01/4/2022 thống nhất cắt giảm tuyến |
| 6 |  | Quảng Bạch | 1 | Khuổi Đăm | 2,05 | Các hộ gia đình đã tự mở đường, không có nhu cầu mở rộng thêm (theo BB họp ngày 18/4/2022) nên thống nhất cắt giảm |
| 7 |  | Ngọc Phái | 4 | Bản Ỏm | 3,00 | 7/15 hộ không nhất trí, xã đã có báo cáo số 41/BC-UBND ngày 8/4/2022 nên cắt giảm |
| 8 |  | Yên Thượng | 5,000 | Nà Nhàm | 1,80 | hộ ở đầu tuyến (chiều dài khoảng hơn 100m) không nhất trí. hiện trạng là đường đất rộng hơn 2m do người dân tự mở, đề nghị cắt giảm chuyển sang tuyến khác |
| Tổng cộng | 5 | 8 |  | 14,80 |  |
| 1 | Ba Bể | Chu Hương | 4 | Bản Chù | 2,30 | Người dân đã tự mở đường, nên xã đề xuất chuyển sang làm tuyến khác. Theo đó thống nhất cắt giảm |
| 2 |  | Khang Ninh | 2 | Pác Nghè | 1,97 | Địa phương không thống nhất được các hộ dân về phương án thực hiện nên cắt giảm |
| 3 |  | Thượng Giáo | 1 | Nà Tạ - Lùng Pác Canh | 1,53 | Hộ gia đình đầu tuyến yêu cầu phải hỗ trợ tiền đã mua đất đầu tuyến nên không thực hiện được |
| 4 |  |  | 2 | Nà Tạ - Sườn Khuổi Tạ | 1,53 | Địa phương yêu cầu điều chỉnh hướng tuyến sang vị trí có nhiều đá, suất đầu tư lớn không thể thực hiện, thống nhất cắt giảm |
| 5 |  | Quảng Khê | 3 | Nà Hai | 2,05 | Dân không nhất trí phải cắt bỏ |
| Tổng cộng | 4 | 5 |  | 9,38 |  |
| 1 | Ngân Sơn | Thuần Mang | 1 | Cốc Ỏ | 2,42 | Điều chỉnh đầu tuyến vì vướng ruộng của 3 hộ ( Đinh Văn Mến; Hoàng văn Báo; Hoàng văn Dân) do vậy thống nhất cắt bỏ (Có Biên bản họp dân ngày 15/4/2022) |
| 2 |  | Thượng Quan | 11 | Sáo Sào | 2,86 | Thôn 100% dân tộc Hmông không đồng ý mở đường vì không có giải phóng mặt bằng. Theo đó phải cắt giảm (Có BB thống nhất với các hộ dân) |
| 3 |  | Bằng Vân | 3 | Pù Mò | 4,60 | Thống nhất với UBND xã cắt giảm do chưa có ý kiến thống nhất của 01 hộ trên tuyến (hiện đang chấp hành án). |
| Tổng cộng | 3 | 3 |  | 9,88 |  |
| 1 | Na Rì | Dương Sơn | 3 | Thôn Nà Khoa | 2,62 | Trùng nguồn ngân sách của huyện đang thực hiện đầu tư nên cắt giảm để tránh trùng lặp đầu tư |
| 2 |  | Trần Phú | 2 | Thôn Nà Đấu | 1,37 | Trùng dự án từ nguồn CSSP (Theo công văn số 46/CV-UBND của UBND xã Trần Phú) nên cắt giảm để tránh trùng lặp đầu tư |
| 3 |  |  | 4 | Thôn Khuổi Mí | 2,40 | Trùng dự án từ nguồn CSSP nên cắt giảm để tránh trùng lặp đầu tư |
| 4 |  |  | 8 | Thôn Nà Tảng | 0,98 | Dân không hiến đất vì cây mỡ sắp đến tuổi khai thác, xã và thôn đã tổ chúc họp vận động ngày tuy nhiên không thống nhất được, vì thế phải cắt bỏ (Biên bản họp ngày 04/4/2022) |
| 5 |  | Cư Lễ | 1 | Thôn Nà Lẹng | 1,30 | Theo Biên bản họp ngày 26/3/2021 các tuyến đường đã được người dân tự mở nên không thực hiện, phải cắt bỏ |
| 6 |  |  | 4 | Thôn Pác Phàn | 1,00 |  |
| 7 |  | Văn Minh | 2 | Thôn Nà Deng | 1,52 | Người dân thống nhất hiến đất nhưng phải điều chỉnh tuyến, vì vậy phải thực hiện ở bước điều chỉnh dự án. Tuy nhiên qua rà soát không thể thực hiện |
| 8 |  |  | 6 | Thôn Nà Mực - Hang Mác Nghè | 2,22 | Bỏ không thực hiện vì người dân không đồng thuận (Có báo cáo của UBND xã) |
| 9 |  | Văn Lang | 2 | Thôn Nà Dường | 0,72 | Theo Báo cáo số 147/BC-UBND ngày 20/4/2022 của UBND xã Văn Lang nêu rõ các hộ dân không có nhu cầu đầu tư, vì vậy cắt bỏ |
| 10 |  |  | 4 | Thôn Bản Sảng | 0,98 |  |
| 11 |  | Văn Vũ | 4 | Thôn Nà Chia | 0,00 | Đã cắt giảm theo Quyết định phê duyệt dự án số 2619/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh (chiều dài 0,00km) |
| 12 | Na Rì | Thị trấn Yến Lạc | 3 | Thôn Khuổi Nằn I | 0,00 | Đã cắt giảm theo Quyết định phê duyệt dự án số 2619/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh (chiều dài 0,00km) |
| 13 |  | Đổng Xá | 5 | Thôn Khuổi Nà | 0,00 |  |
| Tổng cộng | 8 | 13 |  | 15,11 |  |
| Tổng cắt giảm (GĐ1) | 33 | 49 |  | 77,16 |  |
| Tổng cắt giảm (GĐ2) | 6 | 8 |  | 15,43 | Các tuyến cắt giảm do vướng mắc ở bước TKBVTC (dân không cho thi công): - Huyện chợ mới: Xã Mai Lạp (thôn Khau Ràng chiều dài tuyến 0,71km và thôn Nà Điếng chiều dài tuyến 2,41km) - Thành phố Bắc Kạn: Phường Xuất Hoá (tổ 4 (Mai Hiên) chiều dài tuyến 4,01km) - Huyện Na Rì: Xã Cường Lợi (thôn Nà Tát chiều dài tuyến 1,189km); xã Xuân Dương (Thôn Nà Cai chiều dài tuyến 1,16km) - Huyện Chợ Đồn: Xã Yên Mỹ (thôn Nà Lẹng chiều dài tuyến 2,548km và thôn Ủm Đon chiều dài tuyến 0,977km) - Huyện Ba Bể: Xã Yến Dương (thôn Nà viễn chiều dài tuyến đường 2.423 Km) |
| Tổng cộng | 39 | 57 |  | 92,59 | Các tuyến vướng mắc cắt giảm |
| Tổng số Km thực hiện từ năm 2023-2025, Tại quyết định phê duyệt dự án số 2619/QĐ-UBND, ngày 30/12/2021 | 70,69 | Là số Km không có tên tuyến cụ thể (Chênh lệch chiều dài giữa NQ54/NQ-HDND và QĐ phê duyệt dự án 2619/QĐ-UBND = 445 km - 374,31 = 70.69 Km) |
| Tổng số Km chênh lệch (giữa QĐ phê duyệt dự án 2619 và TKVBTC) | 28,82 | Chênh lệch tăng giảm chiều dài tuyến giữa các Quyết định phê duyệt TKBVTC và QĐ phê duyệt dự án 2619/QĐ-UBND |
| Tổng cộng toàn dự án |  | 57 |  | 192,10 | Bao gồm các tuyến vướng mắc phải cắt bỏ, số Km không có tên tuyến cụ thể thực hiện từ năm 2023-2025 (QĐ số 2619/QĐ-UBND) và số Km không có tên tuyến cụ thể (Chênh lệch chiều dài giữa NQ54/NQ-HDND và QĐ phê duyệt dự án 2619/QĐ-UBND) |

| BIỂU SỐ 02: DANH MỤC CÁC TUYẾN ĐƯỜNG THAY THẾ, BỔ SUNG VÀO DỰ ÁN ĐƯỜNG LÂM NGHIỆP TỈNH BẮC KẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 ĐỂ THỰC HIỆN NQ54/ NQ-HĐND NGÀY 10/12/2020 VÀ NGUỒN VỐN TĂNG THÊM 24,551 TỶ ĐỒNG |
| --- |
| (Kèm theo NQ số /NQ-HĐND ngày /7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh ) |
| TT | Tên huyện | Tên xã | Tên tuyến | Địa điểm xây dựng (tên danh mục) | Điểm đầu | Điểm cuối | Công trình thoát nước (Cái) | Chiều dài (Km) | Tổng diện tích rừng có thể phục vụ (ha) | Đất phục vụ trong thi công (ha) | Ghi chú |
| 1 | Chợ Mới | Xã Quảng Chu | 1 | Tuyến đường Khe Tranh, thôn Nà Choọng | Đường bê tông, thôn Nà Choọng | Đường bê tông thôn Con Kiến | 7 | 2,80 | 150 | 1,4 | Nghị quyết số 38/NQ-HĐND (viết tắt là NQ38) |
|  |  |  | 2 | Tuyến đường thôn Bản Nhuần 2 | Pá Vang | Rừng sản xuất thôn Bản Nhuần 2 và các tuyến nhánh | 5 | 2,20 | 130 | 1,1 | NQ38 |
|  |  |  | 3 | Tuyến đường thôn Cửa Khe | Cuối đường bê tông nội Thôn Cửa Khe | Khe Cầu Tạp | 3 | 1,40 | 140 | 0,7 | NQ38 |
|  |  | Xã Mai Lạp | 1 | Tuyến đường Tổng Vụ-Khe Thạch, thôn Bản Pá | Nối đường bê tông nội thôn Bản Pá | Đường đất hiện có của thôn Bản Pá | 1 | 0,74 | 80 | 0,4 | NQ38 |
|  |  |  | 2 | Tuyến đường Tổng Vụ - Khau Bắc | Nối đường bê tông nội thôn Bản Pá | Cánh rừng sản xuất của thôn Bản Pá | 1 | 0,68 | 40 | 0,35 | NQ38 |
|  |  |  | 3 | Tuyến đường Pác Cáp- Đèo Quẻ - Khuổi Vai | Nối ĐT.259B | Đường sản xuất khe suối thôn bản Ruộc | 5 | 1,32 | 100 | 1 | NQ38 |
|  |  | Xã Như Cố | 1 | Tuyến đường Thắm Trà - Pài Lầy, thôn Nà Roòng | Nối đường bê tông (Thắm Trà), thôn Nà Roòng | Nối đường bê tông (Pài Lầy), thôn Nà Roòng | 1 | 0,80 | 60 | 0,4 | NQ38 |
|  |  | Xã Hòa Mục | 1 | Tuyến đường Cạm Bao, Thôn Bản Vọt | Đường đất thôn Bản Vọt | rừng sản xuất Cạm Bao, thôn Bản Vọt | 2 | 1,35 | 130 | 0,75 | NQ38 |
|  |  | Xã Thanh Vận | 1 | Tuyến đường Thôm Ping, thôn Khau Chủ | Đường Nà Kho - Kéo Lẳm | Cánh rừng sản xuất thôn Thôm Pinh | 3 | 1,27 | 90 | 0,65 | NQ38 |
|  |  |  | 2 | Tuyến đường Khuổi Lùng, thôn Chúa Lải | Đường bê tông, thôn Chúa Lải | Cánh rừng sản xuất thôn Khuổi Lùng | 1 | 0,83 | 120 | 0,6 | NQ38 |
|  |  | Xã Thanh Thịnh | 1 | Tuyến đường Thôn Bản Còn | Ngã ba ao | Cánh rừng Bản Thung | 2 | 1,65 | 100 | 0,8 | NQ38 |
|  |  |  | 2 | Tuyến đường Khe Lầm, thôn Cạm Lẹng | Ao ông Thuyết | Lô rừng Ông Thuyết | 3 | 0,98 | 50 | 0,3 | NQ38 |
|  |  |  | 5 | Tuyến đường Khe Tao, thôn Cốc Po | Quốc lộ 3 | Các cửa khe 1,2,3,4 | 9 | 5,00 | 500 | 2,5 | NQ39 |
|  |  | Xã Nông Hạ | 1 | Tuyến đường thôn Nà Bản 1 | Đường trục thôn Nà Bản | Cánh rừng sản xuất Mằn Búng thôn Nà Bản | 2 | 1,33 | 70 | 0,7 | NQ38 |
|  |  |  | 2 | Tuyến đường thôn Nà Bản 2 | Khe Pục-Mằn Búng | Khe Rịa | 1 | 0,98 | 50 | 0,5 | NQ38 |
|  |  | Xã Bình Văn | 1 | Tuyến đường Thôn Thôm Bó | Đường bê tông nội thôn Thôm Bó | Pá Deeng | 5 | 2,00 | 100 | 1 | NQ38 |
|  |  |  | 5 | Tuyến đường thôn Thôm Bó | Quán bà Sâm | Khưa Noong | 8 | 3,00 | 200 | 1,5 | NQ39 |
|  |  | Xã Yên Hân | 1 | Tuyến đường thôn Nà Đon | Đường Lâm Nghiệp thuộc thôn Nà Đon | Đường bê tông thôn Nà Đon - Nà Sao | 5 | 1,30 | 60 | 0,65 | NQ38 |
|  |  |  | 2 | Tuyến đường thôn Bản Mộc | Thao trường dân quân | Rừng sản xuất thôn Bản Mộc và các tuyến nhánh | 4 | 4,30 | 250 | 2,15 | NQ38 |
|  |  |  | 4 | Tuyến đường thôn Nà Làng | Cuối đường bê tông thôn Nà Làng | Rừng sản xuất Nà Làng và các tuyến nhánh | 5 | 2,70 | 150 | 1,35 | NQ38 |
|  |  | Thị trấn Đồng Tâm | 1 | Tuyến đường Nà Hin - Khuân Sao | Nà Hin | Khuôn Sao | 3 | 2,00 | 120 | 1 | NQ38 |
|  |  | Tổng |  | 21 |  |  | 76 | 38,63 | 2690 | 19,8 |  |
| 2 | Bạch Thông | Xã Vi Hương | 1 | Tuyến đường Vằng Áng - Nà Ấm, thôn thủy Điện (2 nhánh) | Nhánh 1 Vàng Áng (đầu đường bê tông ) | "Nhánh 1 Khu di tích lịch sử Hoa Sơn (2,5km) | 11 | 5,00 | 250 | 3,21 | NQ38 |
|  |  |  |  |  |  | Nhánh 2 rừng trồng của hộ Nông Thị Nhố (1,5km); |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Nhánh 3 Nà Ấm (1,0km)" |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | Tuyến đường Cốc Tào- Cốc Lải và Khau Ngòa - Khuổi Sleng thôn Khau Thốc | Cuối đường GTNT Khuổi Sleng | Cốc Tào (khu đất nhà ông Phạm Thanh Nguyện ) và 2 tuyến nhánh. | 5 | 2,08 | 160 | 1,04 | NQ38 |
|  |  | Xã Tân Tú | 1 | Tuyến đường thôn Bản Mới - Khuổi Dầy, Thôn Bản Mới | Điểm đầu khu nhà ông Bế Hữu Nghị, Thôn Bản Mới | Rừng nhà ông Hoàng Văn Đức | 1 | 0,48 | 50 | 0,24 | NQ38 |
|  |  |  | 3 | Tuyến đường thôn Nà Bản-Loòng Giảo - Khuổi Chủ, Thôn Nà Bản. | Đường bê tông Nà Bản (khu nhà ông Triệu Tiến Tông); | Nhà ông Phương Văn Tuân | 1 | 0,58 | 70 | 0,25 | NQ38 |
|  |  | Xã Quân Hà | 1 | Tuyến đường Pác Khum-Cốc Hón, Khuổi Lừa, Thôn Lủng Coóc | Cốc Cưởm (đầu đường bê tông) | Loong Nặm và các tuyến nhánh | 8 | 2,86 | 119 | 1,45 | NQ38 |
|  |  |  | 2 | Tuyến đường Bản Miềng đến Tào Ngần | Bản Miềng | Khe Tào Ngần | 3 | 1,00 | 60 | 0,5 | NQ38 |
|  |  | Xã Nguyên Phúc | 1 | Tuyến đường Năm Thâu, Thôn Quăn | Nối tiếp từ đường bê tông khu nhà ông Trương Văn Khánh | Khu Nặm Thơ thuộc đất nhà ông Trần Văn Dùng, thôn Quăn và các tuyến nhánh. | 5 | 2,31 | 150 | 1,5 | NQ38 |
|  |  |  | 2 | Tuyến đường Khuổi Chì, Thôn Quăn | Ngã ba khu nhà ông Đỗ Hữu Vinh | Khu Còi Trang thuộc đất nhà bà Đặng Thị Liêm, thôn Quăn. | 2 | 0,92 | 80 | 0,63 | NQ38 |
|  |  | Xã Đôn Phong | 1 | Đường Khe khuổi Muổng - Lò Chảng | Khe Khuổi Muồng,(nhà ông Lôi Văn Hảo) | Lò Chảng | 4 | 2,50 | 136 | 1,5 | NQ38 |
|  |  |  | 2 | Tuyến đường Khuổi Đon -Thôm Lặc - Khuổi Lừa, Thôn Bản Vén | Nà Đon | Ngã ba khu nhà ông Cao Thịnh Hữu | 6 | 2,38 | 120 | 1,7 | NQ38 |
|  |  | Xã Quang Thuận | 1 | Tuyến đường Khuổi Cắc - Khau Cùa, Thôn Boóc Khún | Ngã ba Khuổi Cắc | Khu đất nhà ông Bàn Văn Thu, thôn Boóc Khún. | 9 | 3,04 | 180 | 2,1 | NQ38 |
|  |  |  | 2 | Tuyến đường: Nà Thoi - Boóc Khún – Khuổi Cà ( Bổ xung nhánh ) | Nối nhánh vào tuyến đường lâm nghiệp Nà Thoi Boóc Khún - Khuổi Cà | Khe cạn thuộc khu đất nhà ông Lộc Văn Lương. |  | 0,22 | 20 | 0,15 | (Nối tiếp vào tuyến đường đã có trong Quyết định 2619 |
|  |  | Xã Dương Phong | 1 | Đường Khuổi Chạp thôn Tổng Ngay | Khau Giảo | Khuổi Chạp - Khuổi Muồi | 4 | 1,60 | 82 | 1,05 | NQ38 |
|  |  |  | 2 | Đường Khuổi Chàn, thôn Bản Mèn | Khuổi Thanh | Khuổi Pảng | 4 | 1,50 | 77 | 1,05 | NQ38 |
|  |  | Xã Cẩm Giàng | 2 | Tuyến đường lâm nghiệp Thôn Khuổi Dấm | Cuối đường thôn(Nhà bà Hửa). | Giáp đất Lâm trường Bạch Thông | 5 | 2,00 | 140 | 0,85 | NQ38 |
|  |  | Tổng |  | 15 |  |  | 68 | 28,47 | 1694 | 17,2 |  |
| 3 | Pác Nặm | Xã Cổ Linh | 1 | Tuyến ĐT.258B – Thôm Luông Thôn Bản Sáng | Giao với ĐT.258B thôn Thôm luông | Cánh rừng Thôn Bản Sáng | 1 | 0,67 | 75 | 0,75 | NQ38 |
|  |  |  | 1 | Tuyến ĐT.258B – Thôm Luông Thôn Bản Sáng | Giao với ĐT.258B thôn Thôm luông | Cánh rừng Thôn Bản Sáng | 3 | 0,54 | 34 | 0,34 | NQ38 |
|  |  |  | 2 | Tuyến ĐT.258B – Nà Nèn Thôn Khuổi Trà | ĐT258B thôn Khuổi Trà | Nà Nèn Thôn Bản Sáng | 8 | 3,00 | 120 | 1,5 | NQ38 |
|  |  | Xã Cao Tân | 1 | Nà Quạng - Cao Tân | Nà Quạng | Pù Nim | 5 | 1,50 | 70 | 0,29 | NQ38 |
|  |  |  | 2 | Đuông Nưa - Cao Tân | Khuổi Kè | Khuổi Diếu | 5 | 1,50 | 65 | 0,53 | NQ38 |
|  |  | Xã Bằng Thành | 1 | Lủng Mít - Khuổi Sảm | Lủng Mít | Khuổi Sảm | 4 | 1,20 | 64 | 0,32 | NQ38 |
|  |  | Tổng |  | 6 |  |  | 26 | 8,41 | 428 | 3,73 |  |
|  |  | Xã Liêm Thuỷ | 1 | Tuyến đường Cạm Lạc-Khuổi Pảu, thôn Lũng Danh | Nối tiếp với đường bê tông thôn Lũng Danh | Rừng sản xuất thôn Lũng Danh và tuyến nhánh. | 5 | 2,02 | 200 | 1,4 | NQ38 |
|  |  |  | 2 | Tuyến đường Lọ Nghịu - Chau Điểm, thôn Bản Cải | Giao với đường bê tông thôn Bản Cải | Rừng sản xuất thôn Bản Cải và tuyến nhánh. | 2 | 1,84 | 60 | 0,9 | NQ38 |
|  |  |  | 3 | Tuyến đường Vằng Kheo - Khuổi Têng, thôn Nà Bó | Giao với đường bê tông liên thôn | Đường bê tông thôn Nà Bó và tuyến nhánh. | 3 | 1,80 | 60 | 0,92 | NQ38 |
|  |  | Xã Văn Minh | 1 | Thôn Pác Ban | Pác Khuổi Trả | Pò Lăng Rườn | 6 | 2,00 | 125 | 1 | NQ38 |
|  |  |  | 3 | Thôn Nà Dụ | Pác Liềng, Thôn Nà Dụ | Vằng Ỏn, Thôn Nà Dụ | 5 | 3,60 | 200 | 2,4 | NQ38 |
|  |  | Xã Quang Phong | 3 | Tuyến đường sản xuất thôn Nà Tha | Khuổi Lù | Khuổi Lù | 2 | 1,50 | 120 | 0,75 | NQ38 |
|  |  |  | 4 | Tuyến Khuổi Can - Piêng Pựt, xã Trần Phú | Giao với đường Bê tông Khuổi Can | Rừng sản xuất thôn Khuổi Can nối tiếp tuyến đề xuất sang xã Trần Phú | 1 | 0,62 | 40 | 0,31 | NQ38 |
|  |  |  | 5 | Tuyến Khuổi Bao - Nà Pái | Khuổi Bao | Nà Pái | 4 | 1,58 | 80 | 0,8 | NQ38 |
|  |  | Xã Xuân Dương | 1 | Tuyến đường cầu treo Bắc Sen - Khuổi Sla, thôn Bắc Sen | Giao với đường huyện (đường láng nhựa) | Điểm cuối tuyến rừng sản xuất thôn Bắc Sen và tuyến nhánh. | 4 | 4,00 | 250 | 2 | NQ38 |
|  |  |  | 2 | Tuyến đường Bản Trắng đến nhà ông Sy, thôn Cốc Càng | Giao với đường bê tông thôn Cốc Càng | Giao với đường bê tông và tuyến nhánh. | 4 | 1,75 | 100 | 0,9 | NQ38 |
|  |  | Xã Đổng Xá | 4 | Thôn Khuổi Cáy | Thôn Khuổi Cáy | Giao ĐT256 | 2 | 1,51 | 80 | 1,05 | NQ41 |
|  |  |  | 1 | Thôn Nà Thác | Suối Khuổi Tè | Khuổi Nọi | 4 | 1,50 | 70 | 0,75 | NQ38 |
|  |  | Xã Dương Sơn | 1 | Tuyến đường Khuổi Kheo - Nà Giàng | Giao với đường Quang Phong - Đổng Xá (ĐH.40) | thôn Nà Giàng | 5 | 2,18 | 150 | 1,5 | NQ38 |
|  |  | Xã Trần Phú | 1 | Tuyến đường Piêng Pụt - Khuổi Can, thôn Piêng Pụt | Giao với đường bê tông thôn Khuổi Can | Rừng sản xuất và nối tiếp với tuyến đề xuất sang xã Quang Phong. | 1 | 0,44 | 30 | 0,25 | NQ38 |
|  |  | Xã Sơn Thành | 1 | Tuyến đường Đông Phy - Thôm Săm, thôn Pan Khe | Giao với QL3B tại Km84+300 (Đông Phy) | Rừng sản xuất thôn Pan Khe | 1 | 0,71 | 40 | 0,35 | NQ38 |
|  |  |  | 2 | Tuyến đường Khau Dảo, thôn Pan Khe | Giao với QL3B tại Km83+700 | Rừng sản xuất Khau Dảo | 3 | 1,30 | 70 | 0,65 | NQ38 |
|  |  |  | 3 | Tuyến đường Cốc Mạ, thôn Nà Pàn | Giao với đường mòn thôn Nà Pàn | Rừng sản xuất thôn Nà Pàn. | 5 | 1,68 | 90 | 0,85 | NQ38 |
|  |  |  | 4 | Tuyến đường Cốc Ỏ - Cốc Cúm, thôn Bản Chang | Giao với đường mòn thôn Bản Chang | Rừng sản xuất thôn Bản Chang. | 6 | 2,16 | 110 | 1,1 | NQ38 |
|  |  | Xã Kim Lư | 1 | Tuyến đường Hồ Khuổi Khe, thôn Khuổi Ít | Nối tiếp bờ hồ | Khuổi Dằm | 3 | 5,49 | 500 | 4 | NQ38 |
|  |  |  | 2 | Tuyến đường Lũng Cào - Ma Mòm, thôn Lũng Cào | Giao với tuyến Tim Pít - Hin Hé | Rừng sản xuất thôn Lũng Cào và tuyến nhánh | 3 | 1,38 | 100 | 0,7 | NQ38 |
|  |  |  | 3 | Tuyến đường Tin Pít - Hin Hé, thôn Lũng Cào | Giao với đường đất thôn Lũng Cào | Rừng sản xuất thôn Lũng Cào | 6 | 2,41 | 130 | 1,2 | NQ38 |
|  |  |  | 4 | Tuyến đường Khum Mằn thôn Khum Mằn | Nhánh 1: Từ Khum Mằn đến Bãi rác | Bãi rác | 9 | 3,15 | 250 | 1,2 | NQ38 |
|  |  |  |  |  | Nhánh 2: Từ Khum Mằn đến Khuổi Ít | Khuổi Ít |  |  |  |  |  |
|  |  | Thị trấn Yến Lạc | 1 | Tuyến đường Nà Pằng đi Khuổi Phước, Thôn Nà Lẹng | Nối tiếp với đường bê tông Nà Pằng | Cuối tuyến rừng sản xuất | 3 | 2,07 | 122 | 1 | NQ38 |
|  |  |  | 2 | Tuyến đường từ Đường nhựa đi hang Nàng Tiên đến nhà Ông Giáp, thôn Đồn Tắm | Giao với đường nhựa đi hang Nàng Tiên | Rừng sản xuất thôn Đồn Tắm. | 2 | 0,48 | 30 | 0,25 | NQ38 |
|  |  | Xã Văn Lang | 1 | Thôn Nà Lẹng | Nối tiếp đường Lâm nghiệp đang thưc hiện | Cốc Đúc | 2 | 2,10 | 100 | 1,05 | NQ38 |
|  |  | Xã Côn Minh | 2 | Đường Sản xuất lâm nghiệp Kéo Cúm (Thôn Nà Thỏa) | Ngã ba đường Sảng Su | Giáp Thôn Phiêng Quân xã Quang Phong | 6 | 2,00 | 100 | 1,4 | NQ38 |
|  |  | Tổng |  | 26 |  |  | 97 | 51,27 | 3207 | 28,7 |  |
| 5 | Ba Bể | Xã Đồng Phúc | 2 | Thôn Lủng Mình | Lùng Mình | Thôm Pằng | 6 | 2,00 | 50 | 1,5 | NQ38 |
|  |  | Xã Mỹ Phương | 1 | Nà Cà | Trung tâm thôn Nà Cà | Cốc Chủ - Cốc Ca | 4 | 1,76 | 92 | 1,1 | NQ38 |
|  |  |  | 2 | Tuyến đường Khuổi Chiêm - Bjoóc Ve, thôn Bjoóc Ve | Giao với đường bê tông thôn Bjoóc Ve | Chân đồi khe Khuổi Chiêm và tuyến nhánh. | 3 | 1,39 | 75 | 0,9 | NQ38 |
|  |  |  | 3 | Tuyến đường Khuổi Lừa - Pùng Chằm, thôn Pùng Chằm | Giao với đường bê tông thôn Pùng Chằm | Khe đồi Khuổi Lừa | 3 | 1,43 | 72 | 1 | NQ38 |
|  |  |  | 4 | Phiêng Phường | Khuổi Cáp, Cốc Pái | Nà Thôm | 3 | 2,50 | 128 | 0,84 | NQ38 |
|  |  | Xã Yến Dương | 1 | Tuyến đường thôn Nà Pài | Giao với đường bê tông thôn Nà Pài | Khe Rắp Pẩy thôn Nà Pài và các tuyến nhánh. | 4 | 3,60 | 125 | 1,8 | NQ38 |
|  |  |  | 2 | Tuyến đường thôn Phiêng Khăm | Nối tiếp từ đường bê tông thôn Phiêng Khăm | Nà Đông | 6 | 4,22 | 160 | 2,1 | NQ38 |
|  |  | Xã Địa Linh | 1 | Tuyến đường thôn Piêng Pảng- Pàn Han | Giao với ĐT.258 tại lý trình Km25+830 | Giao với đường liên xã Địa Linh - Bành Trạch tại lý trình Km1+800 và tuyến nhánh. | 11 | 3,89 | 195 | 2,6 | NQ38 |
|  |  |  | 2 | Thôn Tiền Phong - Thôn Bản Váng | Giao với đường bê tông thôn Tiền Phong | Nối vào đường đất rộng 4m tại Khuổi Hoi thôn Bản Váng và các tuyến nhánh | 6 | 2,41 | 156 | 1,6 | NQ38 |
|  |  |  | 3 | Thôn Bản Váng, Bản Mạ- Lủng Vài | Đường bê tông Bản Mạ | Lùng Vài | 8 | 3,00 | 156 | 2,1 | NQ38 |
|  |  |  | 5 | Thôn Nà Đúc | Đường bê tông Khuổi Phầy | Già Viện | 6 | 2,00 | 104 | 1,4 | NQ38 |
|  |  | Xã Phúc Lộc | 1 | Tuyến đường Cốc Lược - Vằng Quan | Nối vào đường đất đang thi công thuộc thôn Cốc Lược | Nối ra đường QL.279 tại lý trình Km327+940. | 10 | 4,22 | 255 | 2,8 | NQ38 |
|  |  |  | 2 | Tuyến đường Nà Hỏi - Nhật Vẹn | Nối vào đường dân sinh thôn Nà Hỏi | Kết thúc tại thôn Nhật Vẹn và tuyến nhánh. | 6 | 2,16 | 110 | 1,4 | NQ38 |
|  |  |  | 3 | Thiêng Điểm - Khuổi Muồi | Thiêng Điểm | Khuổi Muồi | 8 | 3,00 | 150 | 1,8 | NQ38 |
|  |  | Tổng |  | 14 |  |  | 84 | 37,58 | 1828 | 22,94 |  |
| 6 | Ngân Sơn | Xã Cốc Đán | 1 | Tuyến đường Thôm Luông – Coóc Moòng, thôn Coóc Moòng | Thôm Luông giao với đường nhựa liên xã Vân Tùng - Cốc Đán tại lý trình Km6+900 | Thôn Coóc Moòng, xã Cốc Đán. | 12 | 4,50 | 230 | 2,8 | NQ38 |
|  |  | Xã Thuần Mang | 1 | Tuyến đường Nà Chúa - Rác Lạn, thôn Nà Chúa | Giao với đường bê tông liên thôn thôn Nà Chúa | Rừng sản xuất của thôn. | 3 | 1,19 | 80 | 0,77 | NQ38 |
|  |  |  | 2 | Tuyến đường Khau Thốc - Cốc Lùng, thôn Khau Thốc | Giao với đường liên thôn Khau Thốc | Giao với đường liên thôn Cốc Lùng. | 6 | 2,29 | 170 | 1,5 | NQ38 |
|  |  |  | 3 | Tuyến: Nà Dầy - Củm Ngoả, thôn Nà Dầy | Giao với đường bê tông liên thôn Nà Dầy | Khu sản xuất và tuyến nhánh | 6 | 2,61 | 150 | 1,7 | NQ38 |
|  |  |  | 4 | Tuyến đường Khuổi Chắp - Nặm Dân, thôn Khuổi Chắp | Giao với đường liên thôn Khuổi Chắp | Giao với đường bê tông liên thôn. | 5 | 1,89 | 150 | 1,3 | NQ38 |
|  |  |  | 5 | Tuyến đường (Bản Băng – Khuổi Nghiều), thôn Bản Băng | Giao với đường liên thôn Bản Băng | Khuổi Nghiều, thôn Bản Băng | 3 | 1,00 | 50 | 0,7 | NQ38 |
|  |  | Thị trấn Nà Phặc | 1 | Tuyến đường Nà Khoang - Phia Chang, tổ dân phố Nà Khoang | Giao với đường bê tông liên thôn Nà Khoang | Giao với đường liên thôn Phia Chang. | 6 | 2,34 | 120 | 1,4 | NQ38 |
|  |  | Xã Thượng Quan | 1 | Tuyến đường Ma Nòn - Khuổi Doàng | Nối tiếp với đường liên thôn thôn Ma Nòn | Rừng Trồng của ông Chu Khành Khang | 6 | 2,38 | 120 | 1,5 | NQ38 |
|  |  |  | 2 | Tuyến đường Khau Liêu- Khuổi Mạc | Nối tiếp với đường bê tông nông thôn mới của thôn Khau Liêu | Suối Khuổi Mạc | 1 | 0,70 | 40 | 0,42 | NQ38 |
|  |  | Xã Trung Hòa | 1 | Tuyến đường Nà Pán - Nà cọt thôn Nà Pán | Điểm đầu thôn Nà Pán | Điểm cuối Khu Nà Cọt | 4 | 1,50 | 40 | 1,05 | NQ38 |
|  |  |  | 3 | Tuyến đường Khuổi Niệc - Công trường thôn Bản Hòa | Điểm đầu Khuổi Niệc | Điểm cuối Công trường | 4 | 1,50 | 60 | 1,05 | NQ38 |
|  |  | Xã Bằng Vân | 1 | Tuyến đường Khinh Héo – Pác Nạn, thôn Khinh Héo | Giao với đường đi thôn Khinh Héo | Pác Nạn, thôn Khinh Héo | 6 | 2,00 | 100 | 1,4 | NQ38 |
|  |  | Tổng |  | 12 |  |  | 62 | 23,90 | 1310 | 15,59 |  |
| 7 | Chợ Đồn | Xã Nghĩa Tá | 3 | Bản Bẳng | Tông Khun | Tham Vè | 3 | 1,28 | 65 | 0,9 | NQ41 |
|  |  |  | 1 | Thôn Nà Tông, Tuyến đường Cầu treo Nà Phắng- Khuổi Tuối | Cầu treo Nà Phắng | Khuổi Tuối | 4 | 2,66 | 80 | 1,26 | NQ38 |
|  |  |  | 3 | Đường Nà Tông Khuổi Đó | Khuổi Đó | Khuổi Kép, Khau Bon, Cốc chủ | 4 | 1,50 | 85 | 1,05 | NQ38 |
|  |  |  | 2 | Nà Cà - Khuổi Tăng | Khuổi Tăng | Khuổi Sắc | 4 | 1,40 | 65 | 0,98 | NQ38 |
|  |  |  | 4 | Đường Kéo Tôm Phiêng Dòa - Khuổi Nạc | Phiên Dòa | Khuổi Nạc | 4 | 1,60 | 75 | 1,2 | NQ38 |
|  |  |  | 5 | Tuyến đường Quốc lộ 3C – Khuổi Củng, thôn Kéo Tôm | Quốc lộ 3C | Khuổi Củng | 3 | 0,90 | 75 | 0,63 | NQ38 |
|  |  | Xã Bình Trung | 1 | Tuyến đường Hin Đăm – Khuổi Thơ, thôn Bản Ca | Giao với đường nhựa Yên Phong – ĐT.254 tại Km3+800 xã Bình Trung | Khu rừng sản xuất Khuổi Thơ thôn Bản Ca và tuyến nhánh. | 5 | 1,61 | 82 | 1,1 | NQ38 |
|  |  |  | 2 | Tuyến đường Khuổi Liên, thôn Đon Niên | Khu nhà ông Hoàng Văn Xoan thôn Đon Niên | Khu rừng sản xuất thôn Bản Ca và tuyến nhánh. | 8 | 3,00 | 165 | 2,1 | NQ38 |
|  |  |  | 3 | Tuyến đường Khuổi Vài, thôn Bản Ca | Giao với đường nhựa Yên Phong – ĐT.254 tại Km5+100 xã Bình Trung | Khu rừng sản xuất Khuổi Vài thôn Bản Ca và tuyến nhánh. | 8 | 3,15 | 172 | 2,2 | NQ38 |
|  |  |  | 4 | Tuyến đường Nhà Ông Đại - Khuổi Mương, thôn Bản Pèo | Nhà Ông Đại - thôn Bản Pèo | Khuổi Mương, thôn Bản Pèo | 5 | 1,60 | 80 | 1,2 | NQ38 |
|  |  |  | 5 | Tuyến Khuổi Tát thôn Đon Liên | Quốc lộ 3C | Đồi nhà ông Nhung | 6 | 1,20 | 60 | 1,75 | NQ38 |
|  |  | Xã Đồng Thắng | 1 | Đường Khuổi Luông thôn Bản Cáu | Giao với đường bê tông Ngã 3 Khuổi Và | vườn quýt ông Vi Văn Đạt | 4 | 1,80 | 170 | 0,54 | NQ38 |
|  |  |  | 2 | Đường Đông Đăm thôn Cốc Lùng | Giao với đường liên thông thôn Cốc Lùng | Ngã 3 khe nước giáp với vườn quýt ông Triệu Văn Chằn | 4 | 1,50 | 130 | 0,45 | NQ38 |
|  |  | Xã Yên Phong | 1 | Tuyến đường Nà Giảo - Phiêng Quắc | Nà giảo thôn Bản Tắm | Thôn Phiêng Quắc | 3 | 2,49 | 150 | 1,2 | NQ38 |
|  |  |  | 2 | Tuyến đường Khuổi Chẳng, thôn Khuân Toong | Nhà ông Ma Ngọc Ngân thôn Khuân Toong | rừng sản xuất Khuổi Chẳng, Khuổi Phượng và các tuyến nhánh | 9 | 3,00 | 150 | 1,5 | NQ38 |
|  |  |  | 5 | Tuyến đường Thôm Phai, thôn Nà Tấc | Đường nhựa Bản Ca - Yên Phong | Khu rừng thanh niên và các tuyến nhánh | 1 | 1,00 | 50 | 0,5 | NQ38 |
|  |  |  | 7 | Tuyến đường Nà Lịa thôn Nà Chợ | Đường bê tổng Kéo Điểm | Khu rừng ông Tuấn | 1 | 0,79 | 55 | 0,5 | NQ38 |
|  |  |  | 8 | Tuyến đường Nà Tấc, Khuổi xỏm | Đường nhựa UBND xã Phong Huân cũ | Khuổi xỏm | 4 | 2,30 | 120 | 1,15 | NQ38 |
|  |  | Xã Phương Viên | 1 | Tuyến đường Khuổi Lọ – Nà Càng, thôn Nà Càng | Giao với đường ĐT257B tại Km4+030, thôn Nà Càng | Khu rừng sản xuất thôn Nà Càng và tuyến nhánh. | 3 | 1,07 | 55 | 0,55 | NQ38 |
|  |  |  | 6 | Đường Cốc Tộc - Nà Mặn | Cốc Tộc xã Phương Viên | Kéo Háy xã Đồng Thắng | 4 | 1,50 | 110 | 0,9 | NQ38 |
|  |  | Xã Nam Cường | 2 | Đường Lũng Diễn thôn Bản Lồm | Nối với đường liên thôn Bản Lồm (Nhà ông Quý) | Khu sản xuất Lùng Diễn | 1 | 0,60 | 115 | 0,3 | NQ38 |
|  |  |  | 3 | Bản chảy | Bản chày | Nà Hin | 3 | 1,50 | 90 | 0,75 | NQ38 |
|  |  | Tổng |  | 22 |  |  | 91 | 37,45 | 2199 | 22,7 |  |
| 8 | Thành phố Bắc Kạn | Phường Xuất Hoá | 1 | Tuyến đường Khuổi Lầu, tổ 2 | Đường Khuổi Lầu | Khe Khuổi có | 3 | 1,23 | 100 | 0,02 | NQ38 |
|  |  |  | 2 | Tuyến đường Khuổi Thơm, tổ 2 | Đường Khuổi Luông | Khe Cốc Dầm | 6 | 2,56 | 150 | 0,06 | NQ38 |
|  |  |  | 4 | Khuổi Riệc | Khuổi Riệc | Nối với đường bê tông tổ 5 | 6 | 2,45 | 70 | 0,06 | NQ38 |
|  |  |  | 3 | Thủy điện Thác Giềng | Thủy điện Thác Giềng | Hát kè | 3 | 1,50 | 120 | 0,03 | NQ38 |
|  |  |  | 5 | Khuổi Só | Khuổi Só | Khuổi Bé | 1 | 0,40 | 60 | 0,02 | NQ38 |
|  |  |  | 6 | Nà Pùng | Từ đường lâm nghiệp hiện có | Khuổi Só | 2 | 1,00 | 90 | 0,05 | NQ38 |
|  |  | Phường Huyền Tụng | 1 | Khuổi Hẻo | Từ đồi chè ông Nguyễn Duy Thanh | Đồi cây nhà ông Duẫn giáp sông Cầu | 2 | 1,20 | 70 | 0,02 | NQ38 |
|  |  |  | 2 | Khuổi Pái | Nối đường bê tông liên thôn | Thôn Tân cư | 2 | 0,62 | 50 | 0,02 | NQ38 |
|  |  | Phường Đức Xuân | 1 | Đường khe Khuổi Chặm | Nối đường nội bộ tổ 12, Pác Cốc Coong | Khe Khuổi Chặm | 3 | 1,80 | 80 | 0,02 | NQ38 |
|  |  | Tổng |  | 9 |  |  | 28 | 12,76 | 790 | 0,3 |  |
| TỔNG CỘNG |  | 125 |  |  | 532 | 238,46 | 14146 | 131 |  |